## Slide 1
#Unreal Engine 5 #C++ / Blueprint #Dedicated Server #AI Bot
Shooting Arena
퀘이크 스타일 멀티플레이 아레나 슈터 - 프로젝트 기획서
Unreal Engine 5 | 2025.11 ~ 진행 중 | 팀 프로젝트
github.com/Qusbell/BattleArena

## Slide 2
목차
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
02
1
프로젝트 소개
개요, 개발 환경, 목표
p. 03
2
게임 소개
플레이 방식, 유사 게임 비교, 핵심 시스템
p. 04~06
3
시스템 구조
클라이언트 · 서버 · 데이터/AI
p. 07
4
상세 구현 작업목록
분류별 구현 항목과 진행 상태
p. 08~10
5
AI 활용
게임 내 AI, 개발 과정의 AI 활용과 해결 방법, 프롬프트
p. 11~13
6
일정 계획표
구현 목록별 7주 로드맵과 마일스톤
p. 14
7
일일 계획
기말까지 하루 단위 작업 계획
p. 15~18
8
제출물 구성
제출 항목 체크리스트
p. 19

## Slide 3
Project Overview
빠른 이동과 아이템 경쟁이 중심인 멀티플레이 아레나 FPS
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
03
플랫폼
PC (Windows)
장르
멀티플레이 아레나 FPS
개발 인원
팀 프로젝트 (기여자 10명 내외)
개발 기간
2025.11 ~ 2026.12 초 (기말 제출)
개발 환경
Unreal Engine 5, C++ + Blueprint
네트워크
Dedicated Server, Steam / EOS 세션
협업
GitHub (커밋 2,500+), 기능별 브랜치 / PR
데이터
DataTable · DataAsset 기반 밸런스
목표
퀘이크 계열 아레나 슈터의 속도감을 살린 팀 개발 게임을 완성하고, AI 봇 대전(캠페인)과 온라인 멀티플레이를 모두 지원한다.
주요 기능
이동기(달리기 · 대쉬 · 파쿠르 · 슬라이딩), 점프패드, 포탈 / 텔레포트
다양한 무기와 아이템 · 버프 경쟁, 킬스트릭 · 데스캠 · 복수 연출
아이템 가중치로 판단하는 AI 봇, 난이도별 캠페인
로비 → 맵 선택 → 매치 → 결과 화면까지 이어지는 단일 서버 구조

## Slide 4
Game Play
로비에서 시작해 결과 화면까지 이어지는 한 판의 흐름
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
04
1
로비
닉네임 설정, 캐릭터 선택, 파티 대기
2
맵 선택
맵 · 난이도 투표, 캠페인 / 멀티 선택
3
매치
아이템을 먹고 무기를 쟁취하며 킬 경쟁
4
결과
킬 / 데스 순위표, 로비 복귀 투표
CAMPAIGN - AI 봇 대전
난이도별 DataTable로 봇 캐릭터를 스폰
맵마다 캐릭터 행(Row)과 Campaign_Count를 지정
혼자서도 매치 전체 흐름을 즐길 수 있음
MULTIPLAYER - 온라인 대전
Dedicated Server 한 프로세스에서 로비와 매치를 ServerTravel로 전환
전원 찬성 시 로비로 복귀하는 투표 시스템
로딩 화면이 모든 클라이언트의 준비를 대기

## Slide 5
Similar Games
유사 게임과 비교한 Shooting Arena의 위치
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
05
게임
닮은 점
Shooting Arena의 차별점
Quake III Arena
빠른 이동, 점프패드, 아이템 경쟁, 아레나 맵
파쿠르 · 슬라이딩 · 대쉬 등 이동기 확장, 포탈 / 텔레포트 맵 기믹
Unreal Tournament
다양한 무기, 버프 아이템, 봇 대전 모드
아이템 가중치 기반 AI, 난이도별 캠페인 스폰, 킬스트릭 보이스 연출
Overwatch
캐릭터별 특성, 킬캠 / 사망 연출, 결과 화면
DataTable로 캐릭터 · 특성을 관리, 복수 대상 표시와 닉네임 아웃라인
Apex Legends
이동 중심 전투, 사망 시 아이템 드롭
사망 드롭 아이템과 스폰 지점 선택 시스템, 한 판이 짧은 아레나 구성

## Slide 6
Core Systems
게임을 구성하는 여섯 가지 핵심 시스템
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
06
MOVEMENT
달리기 / 대쉬 / 파쿠르 / 슬라이딩
수치는 DataAsset으로 조정
JumpPad: 비대칭 중력 궤도 솔버(C++)
TELEPORT
원웨이 텔레포트 액터
포탈 화면을 각 클라이언트 로컬 카메라 기준으로 렌더
서버로 렌더 상태를 복제하지 않음
WEAPON
투사체 수렴 / 조준 정렬 컴포넌트
빔 · 머즐플래시 이펙트 라이브러리
초기 무기 로드아웃 DataAsset
ITEM & BUFF
ATK / DEF 버프 교대 스폰
버프 연출과 종료 예고음
사망 시 아이템 드롭, 스폰 지점 선택
COMBAT UX
킬스트릭 보이스, 첫 킬 연출
데스캠, 복수 대상 표시
닉네임 · 아웃라인, 최근 공격자 킬 크레딧
SERVER & UI
로비 / 매치 단일 서버 ServerTravel
로딩 화면 코디네이터, 재접속 GameMode
결과 화면, BGM 서브시스템

## Slide 7
System Architecture
C++ 로직과 Blueprint 콘텐츠, DataTable로 나눈 구조
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
07
CLIENT
PlayerController / HUD (UMG 위젯)
PortalViewSubsystem: 로컬 포탈 렌더
DeathCam, 닉네임 · 아웃라인 표시
LoadingScreenSubsystem, BGMSubsystem
SERVER
LobbyGameMode / LobbyGameState
TravelToMatch (ServerTravel 전환)
RecentAttacker: 킬 크레딧 판정
DeathDrop · BuffSpawnCycle 서브시스템
DATA & AI
DT_Character / DT_Characteristic
BT 타겟 선택 서비스, AIController
아이템 가중치 DataTable (임계값 · 가중치)
각종 DataAsset (무기, 사운드, 데스캠)
공통 로직은 C++ 컴포넌트와 서브시스템으로 만들고, 레벨 · UI · 연출은 Blueprint로 조립한다. 밸런스 값은 DataTable / DataAsset으로 분리해 코드 수정 없이 조정한다.

## Slide 8
Implementation List 1/3
분류별 상세 구현 작업목록과 진행 상태
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
08
네트워크 · 서버
로비 / 매치 단일 서버
한 프로세스에서 ServerTravel로 전환(TravelToMatch)
완료
맵 선택 · 멀티 접속
WBP_LobbyMapSelect, Server_ChangeMap, 콘솔 접속
완료
로딩 화면 코디네이터
클라이언트 준비 동기화, 입력 프리즈 해결
완료
재접속 · 로비 복귀 투표
ReconnectionGameMode, "로비로" 만장일치 투표
진행
이동 · 맵 기믹
특수 이동기 4종
달리기 / 대쉬 / 파쿠르 / 슬라이딩, DataAsset 수치
완료
JumpPad 궤도 솔버
SuggestJumpPadVelocity + JumpPadFlightComponent
완료
포탈 / 텔레포트
OneWayTeleportActor, 로컬 카메라 기반 포탈 뷰
완료
맵 제작 · 배치
Quake 계열 맵 다수, 기믹 배치와 동선 조정
진행

## Slide 9
Implementation List 2/3
분류별 상세 구현 작업목록과 진행 상태
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
09
무기 · 전투
투사체 수렴 / 조준 정렬
ProjectileConvergence, WeaponAimAlignment 컴포넌트
완료
무기 이펙트
빔, 머즐플래시, 월드 충돌, 1인칭 렌더링 분리
완료
초기 무기 로드아웃
InitialWeaponLoadout DataAsset로 스폰 시 지급
완료
킬 크레딧 판정
RecentAttackerComponent로 최종 공격자 결정
완료
아이템 · 버프
아이템 스폰 선택
ItemSpawnSelectionLibrary, 순차 / 왕복 스폰 행 선택
완료
버프 교대 스폰
ATK / DEF 행을 번갈아 스폰(BuffSpawnCycle)
완료
버프 연출 · 종료 예고음
DataTable 사운드 연동, 종료 직전 경고음
완료
사망 드롭 · 스폰 선택
DeathDropSubsystem, SpawnSelectionComponent
완료

## Slide 10
Implementation List 3/3
분류별 상세 구현 작업목록과 진행 상태
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
10
연출 · UI
킬스트릭 보이스 / 데스캠
연속 킬 음성, 사망 시 킬러 시점 카메라
완료
복수 대상 · 닉네임
ShooterRevenge, Nickname, Outline 컴포넌트
완료
BGM · 캐릭터 스폰 사운드
BGMSubsystem, BGMSettings DataAsset
완료
결과 화면 · 랭킹
WBP_Result / ResultRow 마무리, 동점 순위 처리
진행
AI · 캠페인 · 도구
아이템 판단 AI
체력 · 방어구 · 탄약 가중치와 거리 감점, 시너지 뺄셈
완료
타겟 선택 AI
BTService_SelectTarget, QuakeTargetSelectionAIController
완료
캠페인 캐릭터 스폰
DataTable 기반, 맵별 난이도 Row와 Campaign_Count
완료
맵 분석 · 에디터 도구
ArenaAnalyzeSubsystem, ShootingArenaEditorTools
진행

## Slide 11
AI in Game
게임 안에서 동작하는 AI와 판단 방법
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
11
1
아이템 판단
항목별 DataTable의 임계값(Threshold)과 가중치(Weight)로 점수를 계산한다. 체력이 낮으면 체력 가중치에서 방어구 가중치를 빼, 힐팩을 먼저 찾게 유도한다.
2
거리 감점
최종 점수에서 AI와의 거리에 비례해 감점한다. 점수가 비슷하면 가장 가까운 아이템을 선택해 이동 낭비를 줄인다.
3
타겟 선택
Behavior Tree 서비스(BTService_SelectTarget)가 교전 대상을 선택하고 AIController가 이동 · 공격을 수행한다.
4
난이도 스폰
DataTable에 맵별 캐릭터 Row와 Campaign_Count를 두고, 선택한 난이도에 맞는 봇 캐릭터를 생성한다.

## Slide 12
AI-Assisted Development
개발 과정에서 AI(Claude)를 활용해 문제를 해결한 방법
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
12
문제
AI 활용 방법
해결
점프패드 궤도가 목표 지점에 안 맞음
비대칭 중력 조건을 AI와 수식으로 정리하고 풀이 방식을 비교
C++ 솔버 SuggestJumpPadVelocity와 JumpPadFlightComponent 구현
로비와 매치 서버가 분리되어 있음
기존 흐름을 읽게 하고 단일 서버 구조로 리팩터링 방안을 설계
한 프로세스에서 ServerTravel로 전환하는 TravelToMatch 구현
서버에서 값 변경이 클라이언트에 반영 안 됨
Push Model 복제 동작의 원인을 단계별로 추적
NetMulticast RPC + 클라이언트 pull 방식으로 갱신
Blueprint(.uasset)는 텍스트로 읽을 수 없음
바이너리에서 실제 노드 · 변수 이름을 grep으로 추출하는 방법 도출
AI가 Blueprint 구조를 파악하고 수정 지침을 단계별로 안내

## Slide 13
Prompt Log
프롬프트 원문은 별도 Word 문서로 제출
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
13
프롬프트 작성 원칙
현재 상황과 기대 동작을 먼저 설명
관련 파일 · 클래스 이름을 구체적으로 지정
오류 로그와 스크린샷을 함께 첨부
한 번에 하나의 문제만 요청하고, 결과를 직접 실행해 검증
AI의 답을 그대로 쓰지 않고 팀 규칙에 맞게 수정
Word 문서 구성
주제
JumpPad, 서버 구조, 복제, 결과 화면 등 기능별 분류
프롬프트
실제 입력한 질문 원문
AI 답변 요약
핵심 제안과 코드 / 블루프린트 변경점
검증 결과
적용 후 동작 확인, 수정한 부분

## Slide 14
Schedule
구현 목록별 일정 계획표 (2026.10.16 ~ 12.04, 7주)
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
14
작업
W1 10/16
W2 10/23
W3 10/30
W4 11/06
W5 11/13
W6 11/20
W7 11/27~
네트워크 · 서버 안정화
이동 · 무기 보정
결과 화면 · 랭킹
연출 · 사운드 · UI
AI · 캠페인 튜닝
밸런스 · 성능 · 버그
패키징 · 문서 · 제출
MILESTONE
10/29
1차 통합 빌드
핵심 시스템 안정화
11/11
2차 통합 빌드
결과 화면 · 연출 완료
11/24
3차 통합 빌드
AI · 밸런스 확정
12/04
최종 제출
빌드 · 문서 · 영상

## Slide 15
Daily Plan 1/4
10.16 ~ 10.28 | 기말까지 일 단위 작업 계획
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
15
날짜
요일
작업 내용
단계
10.16
금
현황 점검, 이슈 목록화, 기획서 제출 정리
서버 · 이동
10.17
토
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
서버 · 이동
10.18
일
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
서버 · 이동
10.19
월
로비 → 매치 흐름 회귀 테스트 (서버 1 + 클라 2)
서버 · 이동
10.20
화
재접속 GameMode 시나리오 점검
서버 · 이동
10.21
수
로딩 화면 코디네이터 예외 케이스 수정
서버 · 이동
10.22
목
맵 선택 UI · Server_ChangeMap 검증
서버 · 이동
10.23
금
이동기 4종 수치 조정 (DataAsset)
서버 · 이동
10.24
토
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
서버 · 이동
10.25
일
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
서버 · 이동
10.26
월
JumpPad 비행 컴포넌트 맵별 배치 테스트
서버 · 이동
10.27
화
포탈 / 텔레포트 멀티 클라이언트 검증
서버 · 이동
10.28
수
무기 투사체 수렴 · 충돌 보정
서버 · 이동

## Slide 16
Daily Plan 2/4
10.29 ~ 11.10 | 기말까지 일 단위 작업 계획
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
16
날짜
요일
작업 내용
단계
10.29
목
1차 통합 빌드 및 중간 점검
서버 · 이동
10.30
금
결과 화면 (WBP_Result) 레이아웃 마무리
서버 · 이동
10.31
토
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
결과 · 연출
11.01
일
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
결과 · 연출
11.02
월
ResultRow 킬 / 데스 / 점수 바인딩
결과 · 연출
11.03
화
랭킹 동점 처리 로직 구현
결과 · 연출
11.04
수
랭킹 동점 테스트 및 수정
결과 · 연출
11.05
목
킬스트릭 보이스 · 첫 킬 연출 점검
결과 · 연출
11.06
금
데스캠 · 복수 대상 UI 다듬기
결과 · 연출
11.07
토
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
결과 · 연출
11.08
일
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
결과 · 연출
11.09
월
닉네임 / 아웃라인 표시 규칙 정리
결과 · 연출
11.10
화
버프 연출 · 종료 예고음 최종 확인
결과 · 연출

## Slide 17
Daily Plan 3/4
11.11 ~ 11.22 | 기말까지 일 단위 작업 계획
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
17
날짜
요일
작업 내용
단계
11.11
수
2차 통합 빌드 및 플레이 테스트
결과 · 연출
11.12
목
AI 아이템 가중치 DataTable 튜닝
결과 · 연출
11.13
금
AI 타겟 선택 (BT Service) 개선
결과 · 연출
11.14
토
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
AI · 밸런스
11.15
일
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
AI · 밸런스
11.16
월
캠페인 난이도별 캐릭터 DataTable 구성
AI · 밸런스
11.17
화
난이도 3단계 AI 테스트
AI · 밸런스
11.18
수
AI의 JumpPad / 포탈 이동 경로 검증
AI · 밸런스
11.19
목
아이템 스폰 주기 · 버프 교대 밸런스
AI · 밸런스
11.20
금
사망 드롭 · 스폰 선택 규칙 점검
AI · 밸런스
11.21
토
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
AI · 밸런스
11.22
일
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
AI · 밸런스

## Slide 18
Daily Plan 4/4
11.23 ~ 12.04 | 기말까지 일 단위 작업 계획
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
18
날짜
요일
작업 내용
단계
11.23
월
성능 프로파일링 (프레임 · 네트워크)
AI · 밸런스
11.24
화
3차 통합 빌드 및 버그 리스트 작성
AI · 밸런스
11.25
수
버그 수정 1차
QA · 제출
11.26
목
Dedicated Server 패키징 테스트
QA · 제출
11.27
금
클라이언트 패키징 및 용량 점검
QA · 제출
11.28
토
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
QA · 제출
11.29
일
주말 - 백업 · 밀린 작업 점검
QA · 제출
11.30
월
기능별 시연 영상 촬영
QA · 제출
12.01
화
최종 문서 · 스크린샷 · BP 캡처 정리
QA · 제출
12.02
수
소스 / uasset 압축, 제출 폴더 정리
QA · 제출
12.03
목
발표 자료 리허설
QA · 제출
12.04
금
최종 제출 및 백업
QA · 제출

## Slide 19
Deliverables
제출물 구성과 제출 방법
Shooting Arena | 프로젝트 기획서
19
1
기획서 (PPT)
프로젝트 소개 · 게임 설명 · 작업목록 · AI 활용 · 일정
2
프롬프트 문서 (Word)
AI 사용 프롬프트 원문과 결과 정리
3
프로젝트 소스
Source, Content, Config, .uproject (Binaries · Intermediate · Saved 제외)
4
실행 exe
패키징 빌드. 총 용량 400MB 이상이면 영상으로 대체
5
에디터 스크린샷 2장
레벨 뷰포트, 블루프린트 에디터
6
Blueprint 캡처 + *.uasset
영상 대체 시 대표 영상, 기능별 영상과 함께 소스도 제출
제출 방법: 네이버 MYBOX에 업로드한 뒤 공유 링크로 제출

## Slide 20
Thank you
Shooting Arena - Unreal Engine 5
github.com/Qusbell/BattleArena